

Anexos

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gestión Tecnológica

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

xx-01-2023



Cronograma Plan de Tratamiento de Riegos de seguridad y privacidad de la Información

| DOMINIO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Activos de Información | Actualización de la Guía de Identificación y Valoración de Activos de Información | Guía de identificación y Valoración de activos de información actualizada | CISO – CIO - OAPI | 01/01/2023 | 31/01/2023 | I Trimestre de 2023 |
| Socialización de la Guía de Identificación de Activos de Información | Presentación de la guía de gestión de activos de información y listados de asistencia | CISO | 01/02/2023 | 28/02/2023 | I Trimestre de 2023 |
| Identificación y valoración de activos de información | Inventario de activos de información por proceso del Sistema Integrado de Gestión | CISO – Todos los procesos del SIG | 01/03/2023 | 31/03/2023 | I Trimestre de 2023 |
| Consolidado de activos de información | Inventario de activos de información consolidado para la UNP | CISO | 01/03/2023 | 31/03/2023 | I Trimestre de 2023 |
| Metodología de Riesgos de Seguridad de la Información | Actualización de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información  | Política de Gestión de Riesgos Institucional con enfoque de seguridad de la información actualizado | CISO - OAPI | 01/04/2023 | 30/04/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Consolidación de metodología de riesgos de seguridad de la información con asociación activo-riesgo | Metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información documentada | CISO - OAPI | 01/05/2023 | 31/05/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Socialización de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información sobre los procesos del Sistema Integrado de Gestión | Presentación de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información y listados de asistencia | CISO | 01/06/2023 | 30/06/2023 | II Trimestre de 2023 |
| Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información | Identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información en los procesos del SIG | Riesgos de seguridad de la información por proceso del SIG | CISO – Todos los procesos | 01/07/2023 | 30/08/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Consolidado de riesgos de seguridad de la información | Matriz de riesgos de seguridad de la información consolidada para la UNP | CISO | 01/09/2023 | 30/09/2023 | III Trimestre de 2023 |
| Mejora continua | Seguimiento a controles de seguridad de la información | Informes de seguimiento a la implementación de controles de seguridad de la información | CISO | 01/10/2023 | 30/11/2023 | IV Trimestre de 2023 |
| Identificación de acciones de mejora de la gestión de riesgos | Informe con acciones de mejora en la gestión de riesgos de seguridad de la información | CISO | 01/12/2023 | 31/12/2023 | IV Trimestre de 2023 |

**Fuente:** Elaboración Propia